苏州市长谷科技有限公司一期新建厂房

（二期3#车间）建设项目竣工环境保护

验收调查报告表

| 建设单位： | 苏州市长谷科技有限公司 |
| --- | --- |
| 编制单位： | 苏州市长谷科技有限公司 |

二○二一年三月

建  设  单  位：苏州市长谷科技有限公司

法 定 代 表 人：高  春

编  制  单  位：苏州市长谷科技有限公司

建设单位：苏州市长谷科技有限公司

建设地点：苏州高新区浒牌路3号

邮政编码：215000

电　　话：18912792730

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 苏州市长谷科技有限公司一期新建厂房 （二期3#车间）建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 苏州市长谷科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 高 春 |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  | 王 炎 |  |
| 通信地址 | 苏州高新区浒牌街南、羽顺纺织东、浒墅关针织厂西 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18912792730 |  | 传真 |  | / |  |  |  |  | 邮编 | 215000 |
| 建设地点 | 苏州高新区浒牌路3号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目性质 | 新建☑ 扩建□ 搬迁□ |  |  |  | 行业类别 |  |  |  |  | 房地产开发经营 K7010 |  |
| 环境影响报告表名称 | 苏州市长谷科技有限公司一期新建厂房办公用房 建设项目环境影响申报（登记）表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境影响评价 审批部门 | 苏州高新区环境保护局 |  |  | 文号 | 苏新环项[2016] 350号 |  |  |  |  | 时间 | 2016.09.02 |
| 立项审批部门 | 苏州高新区经济发展和改革局 |  |  | 文号 | 苏高新发改项[2016]270号 |  |  |  |  | 时间 | 2016.08.24 |
| 勘察单位 | 苏州市平安工程勘察有限公司 |  |  |  |  |  |  | 勘察合同备案编号 |  | 320505010120160391 |  |
| 设计单位 | 苏州新时代建筑设计有限责任公司 |  |  |  |  |  |  | 设计合同备案编号 |  | 320505020120170526 |  |
| 施工单位 | 吴江市梅堰建筑工程有限公司 |  |  |  |  |  |  | 施工合同备案编号 |  | 320591201806502A01000 |  |
| 监理单位 | 苏州联合工程顾问有限公司 |  |  |  |  |  |  | 监理合同备案编号 |  | 320591194220101-HE-001 |  |
| 一期项目投资总概算（万元） | 3800 | 其中：环境保护投资（万元） |  |  |  | 15 |  |  | 设计环境保护投资占总投资比例 |  | 0.39% |
| 二期3#车间项目实际总投资 （万元） | 1200 | 其中：环境保护投资（万元） |  |  |  | 7 |  |  | 实际环境保护投资占总投资比例 |  | 0.58% |
| 设计占地面积 | 10087.1平方米 |  |  |  |  |  | 建设项目开工日期 |  |  |  | 2019.5.28 |
| 二期3#车间项目实际生产能力 | 3717.89平方米（建筑面积） |  |  |  |  |  | 投入试运营日期 |  |  |  | 2021.2.4 |
| 验收监测依据 | ## 1.1 验收依据的法律、法规、规章 （1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2003年9月1日起施行，2018年12月29日第二次修正）； （3）《中华人民共和国水污染防治法》（2008年6月1日起施行，2017年6月27日第二次修正）； （4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订并施行）； （5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997年3月1日起施行，2018年12月29日修正）； （6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2005年4月1日起施行，2016年11月7日第三次修正）； （7）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017年10月）； （8）《国家危险废物名录》（国家环境保护部令第39号，2016年3月30日）； （9）《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（江苏省环境保护厅，苏环控[97]122号，1997年9月）； （10）《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（江苏省环境保护厅，苏环办[2015]256号，2015年10月）。 ## 1.2 验收技术规范 （1）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（GB18599-2001/XG1-2013）； （2）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（GB 18597-2001/XG1-2013）； （3）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月）； （4）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部，2018年第9号，2018年5月）； （5）《关于建设项目竣工环境保护验收有关事项的通知》（江苏省环境保护厅，苏环办[2018]34号，2018年1月）。 ## 1.3 验收依据的有关项目文件及资料 1、2016年08月24日，本项目取得苏州高新区经济发展和改革局“关于苏州市长谷科技有限公司一期新建厂房办公用房建设项目的备案通知书”（苏高新发改项[2016] 270号）；2017年6月19日，取得苏州高新区经济发展和改革局“关于调整苏州市长谷科技有限公司一期新建厂房办公用房项目备案建筑面积的通知”（苏高新发改项[2017] 222号）；2017年11月16日，取得苏州高新区经济发展和改革局“苏州市长谷科技有限公司二期新建厂房”建设项目的备案，项目代码：2017-320505-34-03-560661； ### 2、2016年09月05日，本项目取得“建设工程规划许可证”（建字第320505201600151号）；2017年10月12日，本项目取得“建设工程规划许可证”（建字第320505201700157号）；2019年07月12日，取得3#车间扩建“建设工程规划许可证”（建字第320505201900096号）； ### 3、2016年12月21日，本项目取得“建筑工程施工许可证”（编号：320591201612210201）；2019年05月28日，本项目取得“建筑工程施工许可证”（编号：320505201905280101）； 4、2016年09月02日，苏州市长谷科技有限公司一期新建厂房办公用房建设项目环境影响登记表通过苏州高新区环境保护局审批，批准文号（苏新环项[2016]350号）； ### 5、本项目施工单位为吴江市梅堰建筑工程有限公司，设计单位为苏州新时代建筑设计有限责任公司，勘察单位为苏州市平安工程勘察有限公司，监理单位为苏州联合工程顾问有限公司； 6、为了保证该工程项目达到国家、江苏省、苏州市、高新区等有关建设项目环境影响的要求，依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，项目需编制竣工环境保护验收调查报告表，苏州市长谷科技有限公司承担了该项目竣工环境保护验收调查报告表编制工作。编制单位通过对施工现场的实地踏勘以及对施工区和周边环境现状的调查分析，收集了有关资料，在此基础上编制出了该项目的竣工环境保护验收调查报告表。 本项目建筑主体为一栋4层标准厂房，配套公用工程包括给排水设施、消防设施、配电设施、电讯设施等均依托公司原有设施。依据本项目建筑工程施工许可证上信息，项目3#车间总建筑面积3452.08平方米。 本次验收仅对新建的3#车间（4层）厂房进行验收，未来厂房若进行其他项目，需另行办理环保申请和验收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 调查范围、因子、目标、重点

| 调查范围 | 结合本项目工程环境影响评价范围及工程建设的实际情况，参考《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求（试行）》和《建设项目竣工环境保护验收技术规范生态影响类》（ HJ/T394-2007），确定本次验收调查范围与建设项目环境影响报告表的评价范围一致。 大气环境：项目周围300m范围内的区域及保护目标。 声环境：项目地边界外1m至200m范围内的区域及敏感点。 水环境：项目施工期场界内施工废水排放去向，雨污分流及生活污水管网建设情况。 生态环境：以项目场地红线范围内为主要调查范围，包括主要的场地平整、水土流失防治、场地绿化及排水工程等实施区域。 |
| --- | --- |
| 调查因子 | 生态环境：施工过程的水土流失、植被破坏情况以及临时用地的恢复情况；水环境：建筑施工废水、施工人员生活污水对水环境的影响； 大气环境：施工过程扬尘对周围大气环境的影响； 声环境：各种建筑施工机械在运转中的噪声对周围声环境的影响； 固体废弃物：施工人员的生活垃圾、施工废渣土及废弃的各种建筑装饰材料的处理情况及对项目周围环境的影响。 |
| 调查重点 | 本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目，属于第106房地产开发、宾馆、酒店、办公用房等项中其他。因此，本项目于2016年9月2日通过环境影响登记表形式进行备案登记。由于环境影响登记表中信息内容较少，且无需填报废水、废气、噪声等的排放标准等，故本次验收根据目前环保政策要求，经调查后将相应的验收标准列入本报告。以此作为本次环保验收依据。 1、环境影响评价文件及工程设计中提出的造成环境影响的主要工程内容。 2、环境保护设计文件、环境影响评价文件及批复文件中提出的环境保护措施落实情况及其效果。 3、工程环境保护投资落实情况。 4、项目施工期与运营期对周围的生态环境影响。 5、项目施工期与运营期是否有收到环保方面的群众投诉。 |

|  | 主要环境保护目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 厂址周边5km范围内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 敏感目标名称 |  |  | 相对方位 |  | 距离/m |  |  | 属性 |  |  | 人口数 |
|  | 1 | 金榈湾 |  |  | 南 |  | 962 |  |  | 居民点 |  |  | 1000户 |
|  | 2 | 金榈湾丹景廷 |  |  | 东南 |  | 758 |  |  | 居民点 |  |  | 2000户 |
|  | 3 | 新浒花园四区 |  |  | 南 |  | 640 |  |  | 居民点 |  |  | 1080户 |
|  | 4 | 中吴红玺 |  |  | 东南 |  | 960 |  |  | 居民点 |  |  | 1500户 |
|  | 5 | 保卫新村 |  |  | 南 |  | 1200 |  |  | 居民点 |  |  | 600户 |
|  | 6 | 龙华一村 |  |  | 西南 |  | 1300 |  |  | 居民点 |  |  | 48户 |
|  | 7 | 金辉浅湾雅苑 |  |  | 西南 |  | 1700 |  |  | 居民点 |  |  | 1697户 |
|  | 8 | 惠丰花园 |  |  | 南 |  | 1900 |  |  | 居民点 |  |  | 4000户 |
|  | 9 | 红叶花园 |  |  | 西 |  | 1500 |  |  | 居民点 |  |  | 500户 |
|  | 10 | 浒墅人家 |  |  | 西 |  | 2300 |  |  | 居民点 |  |  | 2000户 |
|  | 11 | 新浒幼儿园 |  |  | 东南 |  | 1600 |  |  | 学校 |  |  | 280人 |
|  | 12 | 敬恩实验小学 |  |  | 东南 |  | 1700 |  |  | 学校 |  |  | 1785人 |
|  | 13 | 苏州市浒墅关中心小学校 |  |  | 栋 |  | 1300 |  |  | 学校 |  |  | 1200人 |
|  | 14 | 苏州高新区文星幼儿园 |  |  | 西南 |  | 1500 |  |  | 学校 |  |  | 1000人 |
|  | 15 | 苏州高新区文星小学 |  |  | 西南 |  | 2110 |  |  | 学校 |  |  | 360人 |
|  | 16 | 苏州高新区第五初级中学 |  |  | 西南 |  | 2100 |  |  | 学校 |  |  | 2000人 |
|  | 17 | 苏州高新区浒墅关幼儿园 |  |  | 西南 |  | 2200 |  |  | 学校 |  |  | 606人 |
|  | 18 | 苏州市第七人民医院 |  |  | 西 |  | 1400 |  |  | 医院 |  |  | 540人 |
|  | 19 | 阳山花苑 |  |  | 西南 |  | 1500 |  |  | 居民点 |  |  | 1500人 |
|  | 厂址周边500m范围内人口数小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |
|  | 厂址周边5km范围内人口数小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44000 |
|  | 大气环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E2 |
| 地表水 | 受纳水体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 受纳水体名称 |  |  | 排放点水域环境功能 |  |  |  |  | 24h内流经范围/km |  |  |  |
|  | 1 | 浒东运河 |  |  | 其他 |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |
|  | 2 | 京杭运河 |  |  | 其他 |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |
|  | 内陆水体排放点下游10km（近岸海域一个潮周期最大水平距离两倍）范围内敏感目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 敏感目标名称 |  | 环境敏感特征 |  |  |  | 水质目标 |  |  | 与排放点距离/m |  |  |
|  | 1 | 永安河 |  | 其他 |  |  |  | Ⅳ类 |  |  | 1100 |  |  |
|  | 2 | 浒东运河 |  | 其他 |  |  |  | Ⅳ类 |  |  | 560 |  |  |
|  | 3 | 京杭运河 |  | 其他 |  |  |  | Ⅳ类 |  |  | 1700 |  |  |
|  | 地表水环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E3 |  |
| 地下水 | 序号 | 环境敏感区名称 | 环境敏感特征 |  |  | 水质目标 |  |  | 包气带防污性能 |  |  | 与下游厂界距离/m |  |
|  | 1 | / | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |
|  | 地下水环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |

# 三、验收执行标准

| 环境质量标准 | 环境质量标准 1、环境空气质量标准 项目区域执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）“二级”浓度限值标准，非甲烷总烃参照国家环境保护总局科技标准司的《大气污染物综合排放标准详解》中的相关说明。具体限值，见表3-1。 表3-1 环境空气质量标准 （mg/m3） 污染物; 标准浓度限值; 执行标准. 1小时; 日平均; 年平均. SO2; 0.50; 0.15; 0.06; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012） 二级. NO2; 0.2; 0.08; 0.04. TSP; /; 0.30; 0.20. PM10; /; 0.15; 0.07. NOx; 0.25; 0.1; 0.05. CO; 10; 4; /. 非甲烷总烃; 小时均值2.0; 根据《大气综合排放标准详 解》具体第244页推算. 2、地表水环境质量标准 项目污水纳入项目地周围道路铺设的市政污水管网，进高新区浒东水质净化厂，污水处理厂处理达标后排入京杭运河。 根据《江苏省地表水（环境）功能区划》（江苏省水利厅、江苏省环保厅，2003.3），京杭运河2020年目标水质为Ⅲ类。京杭运河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准，其中SS参照执行水利部《地表水资源质量标准》(SL63-94)四级标准执行。 具体浓度限值见表3-2。 表3-2 地表水环境质量标准 单位：mg/L 环境 要素; 标准; 表号; 标准级; 指标; 限值; 单位. 地表水; 《地表水环境质量标准》GB3838-2002; 表1; Ⅲ类; pH; 6～9; 无量纲. COD; 30; mg/L. 氨氮; 1.0; mg/L. TP; 0.2; mg/L. 《地表水资源质量标准》(SL63-94)四级标准; SS; 60; mg/L. 3、区域环境噪声质量标准 本项目位于苏州高新区浒牌路3号，根据《市政府关于印发苏州市市区环境噪声标准适用区域划分规定的通知》(苏府[2014]68号)，项目地块周围道路均不属于主次干道，为支路，故本项目所在地块区域声环境质量执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类标准： 表3-3 区域噪声标准限值表 区域名; 执行标准; 表号及级别; 单位; 标准限值. 昼; 夜. 项目厂界; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; 3类; dB（A）; 65; 55. - 地下水环境质量标准 项目地地下水标准参照执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准，具体标准限值见表3-4所示。 表3-4 地下水环境质量标准限值表 污染物名称; Ⅲ类水标准值; 依 据. pH; 5.5~8.5; 《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准. 铜; ≤1.0mg/L. 铅; ≤0.05 mg/L. 锌; ≤1.0mg/L. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 污染物排放标准 1、废水排放执行： - 本项目建成后产生的生活污水排入市政污水管网，进入高新区浒东水质净化厂进行处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002）表1一级A标准以及《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》(DB32/T1072-2007）表2标准后排入京杭运河，具体限值见下表。 表3-5 污水排放限值要求（单位：mg/l） 时段; 执行标准; 表号及级别; 污染指标; 单位; 标准限值. 项目 排; 高新区浒东水质净化厂; /; pH; 无量纲; 6.5～9.5. COD; mg/L; 500. 氨氮**; 35. TP; 4. 动植物油; 100. SS; 400. LAS; 20. 污水处理厂排口; 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》DB327/T1072-2007; 表2; COD; mg/L; 50. 氨氮; 5(8)*. TP; 0.5. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）; 表1一级（A）标准; pH; 无量纲; 6～9. 动植物油; mg/L; 1. SS; 10. LAS; 0.5. 注：*括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃ 时的控制指标； **总磷、氨氮参考《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准； 2、废气排放标准： - 施工扬尘（颗粒物）执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准。标准限值见下表: 表3-6 废气排放标准 序号; 污染物名称; 无组织排放监测浓度; 允许排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排气筒高度（m）. 1; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996); 颗粒物; 1.0; /; /; /. 3、噪声排放标准执行： - 项目建设期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，营运期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008）标准，具体限值见下表。 表3-7 环境噪声排放标准限值 时段; 区域; 执行标准; 表号及级别; 单位; 昼间; 夜间. 施工期; 项目所在地; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011); /; dB（A）; 70; 55. 运营期; 项目其他区域; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008）; 3类; dB（A）; 65; 55. |

# 四、工程概况

| 项目名称 | 苏州市长谷科技有限公司一期新建厂房（二期3#车间）建设项目 |
| --- | --- |
| 项目地理位置 | 苏州高新区浒牌路3号 |
| 主要工程内容及规模： 为了满足公司发展需求，苏州市长谷科技有限公司在苏州高新区浒牌路3号建设二期3#车间建设项目，主要用于其他生产建设项目。 2016年08月24日，本项目取得苏州高新区经济发展和改革局“关于苏州市长谷科技有限公司一期新建厂房办公用房建设项目的备案通知书”（苏高新发改项[2016] 270号）；2017年11月16日，取得苏州高新区经济发展和改革局“苏州市长谷科技有限公司二期新建厂房”建设项目的备案，项目代码：2017-320505-34-03-560661； 2016年09月05日，取得一期建设项目“建设工程规划许可证”（建字第320505201600151号）；2017年10月12日，取得二期3#车间建设项目“建设工程规划许可证”（建字第320505201700157号）；2019年07月12日，取得3#车间扩建“建设工程规划许可证”（建字第320505201900096号） ### 2016年12月21日，本项目取得“建筑工程施工许可证”（编号：320591201612210201）；2019年05月28日，本项目取得“建筑工程施工许可证”（编号：320505201905280101）； 2016年09月02日，苏州市长谷科技有限公司一期新建厂房办公用房建设项目环境影响登记表通过苏州高新区环境保护局审批，批准文号（苏新环项[2016]350号）； ### 本项目位于苏州高新区浒牌路3号，总建筑面积3452.08平方米，建筑主体为一栋4层标准厂房（4层车间厂房均在地面上，没有地下建筑物），配套公用工程包括给排水设施、消防设施、配电设施、电讯设施等均依托公司原有设施。依据项目建筑工程施工许可证内容信息，本项目建设1栋4层标准厂房，3#车间实际总建筑面积为3717.89平方米，多了265.81平方米，该多出的建筑面积于2019年07月12日，取得3#车间扩建“建设工程规划许可证”（建字第320505201900096号）。 本项目总投资1200万元，其中环保投资约7万元。 表4-1 本项目技术经济指标表 序号; 项目; 设计; 实际; 变化. 1; 用地性质; 工业用地; /. 2; 总建筑面积（平方米）; 3452.08; 3717.89; 增加265.81平方米. 3; 计容建筑面积（m2）; /; /; /. |
| 实际工程量及工程建设变化情况，说明工程变化原因 实际厂房建设工程情况对比见下表4-2。 表4-2 实际工程建设情况对比表 序号; 内容; 是否发生变动; 是否涉及重大变动. 性质; 主要功能发生变化; 否; 否. 规模; 主要线路长度增加 30%及以上; 否; 否. 设计运营能力增加 30%及以上。; 否; 否. 占地总面积（含陆域面积、水域面积等）增加 30% 及以上; 厂房实际建筑面积增加265.81平方米，较设计增加7.15%; 否. 配套的仓储设施总储存容量增加 30%及以上; 否; 否. 新增主要设备设施，导致新增污染因子或污染物排放量增加；原有主要设备设施规模增加 30%及以上，导致新增污染因子或污染物排放量增加; 否; 否. 地点; 项目重新选址; 否; 否. 在原址附近调整导致不利环境影响显著增加; 否; 否. 线路横向位移超出 200 米的长度累计达到原线路长度的 30%及以上; 否; 否. 位置或管线调整使得评价范围内出现新的自然保护区、风景名胜区、饮; 水水源保护区等环境敏感区和要求更高的环境功能区；位置或管线调整使得评价范围内出现新的环境敏感点 否; 否. 环境敏感点; 施工、运营方案发生变化，直接涉及自然保护区、 风景名胜区、集中饮用水水源保护区等环境敏感 区，且导致生态环境不利影响显著增加; 否; 否. 环境污染防治措施; 施工期或运营期污染防治措施的工艺、规模、处置 去向、排放形式等调整，导致新增污染因子或污染 物排放量、范围或强度增加；施工期或运营期主要 生态保护措施调整，导致生态环境不利影响显著增 加；其他可能导致环境影响或环境风险增大的环保 措施变动; 否; 否. 对照江苏省环境保护厅《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》(苏环办[2015]256号文)，本项目建设并不构成重大变更，可以纳入验收。 |
| 与项目有关的生态破坏和污染物排放、主要环节问题及环境保护措施 在项目建设期间，各项施工活动不可避免地对周围的环境造成破坏和产生影响，施工期各种施工机械噪声和物料运输的交通噪声会对施工场地附近的声环境造成一定的影响；施工过程的大气污染物主要为扬尘、汽车尾气、施工机械的燃油废气、装修废气等；施工期产生的水污染物包括施工废水和施工人员生活污水；施工期间工地会产生开挖的土方、建筑垃圾和生活垃圾等。针对上述的环境问题，施工单位执行相应的环境保护措施，如限速、禁鸣、洒水、遮盖运输车辆、设置路标、加强运输车辆保养、施工机械使用轻质柴油、施工产生的施工废水经沉淀池沉淀后后回用，生活污水依托公司原有污水管道由市政管网输送至高新区浒东水质净化厂处理。按照相关规定弃土、施工人员生活垃圾定点堆放并由环卫清运处理等。 外环境可能对本项目造成的主要环境影响 项目位于苏州高新区浒牌路3号。实际建设符合规划要求，项目地块东面为苏州安凯精密模具有限公司；南面为河道，河道对面是苏州博合雅工程材料科技有限公司； 西面为苏州市景荣科技有限公司；北面为浒牌路，马路对面是大和纺工业（苏州）有限公司。 项目周边均不会对本项目产生环境影响。 |  |

# 五、环境影响评价回顾

环境影响评价的主要环境影响预测及结论（生态、声、大气、水、振动、电磁、固体废物等） 1、施工期环境影响简要分析： 工艺流程简述： 施工期工艺流程及排污节点见下图： 图5-1 施工期产污流程图 主要污染工序： （1）大气污染源 施工阶段，大气污染主要来自施工期车辆行驶扬尘、堆场扬尘、施工机械及车辆尾气。 在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限制车辆行驶速度及保持路面清洁是减少汽车扬尘的最有效手段。 堆场扬尘 道路施工扬尘的另一个主要来源是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工需要，一些建筑材料需露天堆放，一些施工作业点表层土壤需人工开挖且临时堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，因此，减少露天堆放和保证一定含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。 施工机械废气和车辆尾气 （1）大气污染源 运送施工材料、设施的车辆，以及施工机械在运行过程中产生燃烧废气，主要污染因子为NOx、CO和颗粒物。 （2）水污染源 生活污水主要源自施工人员平时的生活，主要污染物是COD、SS、NH3-N和TP等，生活污水经收集后经高新区第二污水处理厂处理后达标排放。 施工活动中排放的各类作业废水如搅拌机清洗水、洗石冲灰废水以及车辆的冲洗水等，主要污染物是悬浮物、石油类等。施工场地修建临时沉淀池，含SS生产废水，废水排入沉淀池进行沉淀澄清处理后回用来冲洗路面，防止路面扬尘等，不得排入附近水体。 此外，在施工期的打桩阶段会产生一定量的泥浆水，经沉淀装置处理，将泥浆水沉淀处理到SS≤100mg/L后和处理后的作业废水一起用于喷淋施工地表开挖造成的裸露场地，防止裸露场地在大风天气里产生扬尘。 施工用水在城市用水中是用水大户，主要用于生活用水和工程用水。工程用水主要用于工程养护，工程养护中有大部分的水流失，流失时同时夹带泥沙、杂物，处理不当会污染环境，本项目产生的工程养护废水经沉淀池处理后循环使用。可见本项目施工期作业废水经处理后全部做到回用，无废水排放。 （3）声污染源 施工期的噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如挖土机械、打桩机械、混凝土搅拌机、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。 施工噪声贯穿于施工的全过程，主要是各个施工阶段的机械设备及运输车辆产生的。 （4）固体废弃物 施工期固体废物主要包括建筑垃圾以及施工人员生活垃圾。 建筑垃圾主要产生于主体工程建设过程。在施工过程中会产生建筑施工材料的废弃边角料，如碎砖、水泥块、装修类材料、塑料、废钢筋、木材、碎玻璃、塑料制品等。 以上这些污染源和污染物均可能对项目周围环境造成影响，随着施工期的结束，上述影响随之结束。 2、营运期环境影响预测及结论 （1）水环境影响分析 本项目实行雨污分流制。项目内雨天产生的雨水经小区雨水管网收集，汇入市政雨水管网；项目建成后产生的生活污水主要污染物为COD、SS、NH3-N、TP、LAS、动植物油，收集进入污水管道接入高新区浒东水质净化厂处理达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》(DB32/T1072-2007）表2以及《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002）一级A标准后排入京杭运河，预计对纳污水体影响较小。 （2）大气环境影响分析 项目为标准厂房建设，运营期基本无大气污染，未来厂房若进行其他项目，需对大气环境影响进行另行分析。 （3）声环境影响分析 项目为标准厂房建设，运营期基本无噪声污染，未来厂房若进行其他项目，需对声环境影响进行另行分析。 （4）固体废物环境影响分析 项目为标准厂房建设，运营期人员生活垃圾委托环卫站进行清运处理，未来厂房若进行其他项目，需对固体废物环境影响进行另行分析。

# 六、环境影响调查

| 施工期 | 污染影响调查 | 各类施工机械及运输车辆产生的噪声，施工人员的生活污水、施工废水，施工过程中的和建筑材料装卸运输使用过程中产生的扬尘汽车尾气及施工机械燃油排放的废气，施工产生的建筑垃圾及施工人员产生的生活垃圾等会在不同程度给施工场地周围环境产生一定的影响。项目通过严格执行《建设项目环境保护管理条例》中各项环保措施，已将各项环境影响降至最低。 |
| --- | --- | --- |
|  | 生态影响调查 | 工程施工过程中，土方开挖施工、土方堆放会造成一定程度的水土流失，并且对开挖施工区域原有绿化带来一定的破坏。施工单位采取封闭施工、设置截排水沟、先挡后弃、种草植树恢复植被等措施减少水土流失及对景观的破坏，最大程度降低施工对生态环境的影响，本项目建设所在地涉及生态影响较小。 |
|  | 社会影响调查 | 经调查，项目施工期间做好相应的措施，已将产生的社会影响降至最低。建设期间未收到附近居民投诉。 |
| 运行期 | 水环境影响调查 | 经调查，本项目下水道已与一期雨、污水管网接通，设有1 个排污口，1 个雨水口。运营期排放的废水通过市政污水管网进入高新区浒东水质净化厂处理达标后排入京杭运河。 |
|  | 大气环境影响调查 | 项目为标准厂房建设，运营期基本无大气污染，未来厂房若进行其他项目，需对大气环境影响进行另行分析。 |
|  | 噪声环境影响调查 | 项目为标准厂房建设，运营期基本无噪声污染，未来厂房若进行其他项目，需对声环境影响进行另行分析。 |
|  | 固废环境影响调查 | 项目为标准厂房建设，运营期人员生活垃圾由环卫站进行清运处理，未来厂房若进行其他项目，需对固体废物环境影响进行另行分析。 |
|  | 生态影响调查 | 根据上述分析各类污染物排放规模很小，因此在有效管理的情况下，对该区域的生态环境基本不产生影响，其区域生态环境基本保持原有的状况。 |

七、调查结论与建议

一、调查结论 1、项目概况 本项目于2016年08月24日取得苏州高新区经济发展和改革局“关于苏州市长谷科技有限公司一期新建厂房办公用房建设项目的备案通知书”（苏高新发改项[2016] 270号）。 ### 本项目位于苏州高新区浒牌路3号，3#车间厂房总建筑面积3717.89平方米，建筑主体为一栋4层标准厂房（4层车间厂房均在地面上，没有地下建筑物），配套公用工程包括给排水设施、消防设施、配电设施、电讯设施等均依托公司原有设施。 ### 本项目总投资1200万元，其中环保投资约7万元。 ### 本项目施工单位为吴江市梅堰建筑工程有限公司，设计单位为苏州新时代建筑设计有限责任公司，勘察单位为苏州市平安工程勘察有限公司，监理单位为苏州联合工程顾问有限公司。目前本工程已建设完成，具备了竣工环境保护验收条件。 ### 2、环境监测调查 ### （1）声环境影响调查 ### 施工期噪声污染主要来源于施工作业、交通运输时产生的噪声，项目施工采用了低噪声的施工机械和施工工艺、施工进度安排合理，未进行夜间施工，间未收到居民投诉。 ### 项目为标准厂房建设，运营期基本无噪声污染，未来厂房若进行其他项目，需另外申报环保手续。 ### （2）大气环境影响调查 ### 施工过程中，施工单位严格管理，运输车辆遮挡，控制施工扬尘，对环境以及敏感目标影响较小。 ### 项目为标准厂房建设，运营期基本无大气污染，未来厂房若进行其他项目，需另外申报环保手续。 ### （3）水环境影响调查 ### 本项目施工期作业废水经处理后全部做到回用，无废水排放。施工人员生活污水经收集由高新区浒东水质净化厂处理达标后排入京杭运河。 ### 项目区域内雨、污水管网已接通，经高新区浒东水质净化厂处理后排入京杭运河。排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996）表4三级标准，氨氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》( GB31362-2015）表1B级标准。 ### （4）固体废物环境影响调查 ### 施工期固体废物主要来源于施工过程中产生的弃土，同时还有施工人员产生的生活垃圾。除回填部分外，多余部分将由施工单位负责处理，由周边市政、景观、绿化单位接受或运至指定弃土场。生活垃圾通过收集外运处置后，做到100%处理，零排放。 ### 本项目运营期生活垃圾由环卫站处理处置，日清日运，未来厂房若进行其他项目，需另外申报环保手续。 ### （5）生态环境影响调查 ### 该地块为规划中的工业用地，根据上述分析各类污染物排放规模很小，因此在有效管理的情况下，对该区域的生态环境基本不产生影响，其区域生态环境基本保持原有的状况。本工程在施工期间未发生环境污染事件。 ### 4、总结论 ### 项目严格按照环境影响备案的要求进行施工，施工期间没有发现明显的环境污染问题，各项环保措施落实情况较好； ### 项目申报为苏州市长谷科技有限公司一期新建厂房（二期3#车间）建设项目。本项目建设厂房用于工业生产，若后期进行其他生产项目，须另行申报环保手续。 ### 本项目位于苏州高新区浒牌路3号，3#车间厂房总建筑面积3717.89平方米，建筑主体为一栋4层标准厂房（4层车间厂房均在地面上，没有地下建筑物），配套公用工程包括给排水设施、消防设施、配电设施、电讯设施等均依托公司原有设施。 ### 本项目总投资1200万元，其中环保投资约7万元。 ### 项目厂房建设满足竣工环境保护验收条件。

### 本报告表附图、附件： ### 附图： ### 附图1——项目地理位置图 ### 附图2——项目周边位置图 ### 附图3——项目平面布置图 ### 附件： 附件1——项目立项文件 ### 附件2——规划许可证 ### 附件3——施工许可证 ### 附件4——雨污水管网许可证

附图1——项目地理位置

附图2——项目周边位置图